სარჩევი

- ტენდერის მიზანი

- შერჩევის პროცესის მიმდინარეობა

- ტენდერით შესასყიდი საქონელის/მომსახურების სპეციფიკაციები

- შერჩევის კრიტერიუმები და მოთხოვნები პრეტენდენტის მიმართ

- შემსყიდველის ვალდებულებები

- კონტრაქტორის ვალდებულებები

- დოკუმენტაცია

- სატენდერო წინადადება

- პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია

- კონფიდენციალურობა

- სატენდერო წინადადების წარდგენა

      - ტენდერის მიზანი

სს "ევექსის ჰოსპიტლები" აცხადებს ტენდერს სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესყიდვებზე ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში და იწვევს დაინტერესებულ კომპანიებს  ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია, პრეტენდენტს განემარტოს შემსყიდველის მოთხოვნები და პირობები სრულყოფილი სატენდერო წინადადების წარსადგენად.

ტენდერში გამარჯვებულ პირთან ხელშეკრულებას გააფორმებს სს „ევექსის ჰოსპიტლები“.

      - შერჩევის პროცესის მიმდინარეობა

შერჩევა  ჩატარდება შემდეგი განრიგით:

- პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადება უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2022 წლის 18 ივლისის  18:00 საათისა.

- შემსყიდველი განიხილავს შემოსულ სატენდერო წინადადებებს და მოახდენს პრეტენდენტ/ებ/ის, წარმოდგენილი წინადადებების შეფასებასა და გამარჯვებული კომპანიის (შემდგომში „კონტრაქტორი“) გამოვლენას, წინასწარ განსაზღვრული შერჩევის კრიტერიუმების მიხედვით.

- საჭიროების შემთხვევაში, შერჩეულ პრეტენდენტ/ებ/თან ჩატარდება დამატებითი მოლაპარაკებები.

- საბოლოო ეტაპზე გამარჯვებულთან გაფორმდება ხელშეკრულება.

- ტენდერი განხორციელდება შემდეგ ვადებში:

| ტენდერის ეტაპები | ვადა |
| --- | --- |
| ტენდერის გამოცხადება | 7 ივლისი 2022 წ. |
| სატენდერო წინადადებების მიღება | 18 ივლისი 2022 წ. |
| გამარჯვებული პრეტენდენტ(ებ)ის გამოვლენა | 30 ივლისი 2022 წ. |
| ხელშეკრულების გაფორმება | 10 აგვისტო 2022 წ. |

- შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, ტენდერის მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შეაჩეროს, შეწყვიტოს ან/და გამოაცხადოს ახალი ტენდერი პრეტენდენტ/ებ/თან წინასწარი შეთანხმების გარეშე, საკუთარი შეხედულებისამებრ.

- ტენდერის შეჩერების / შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელი იქნება იმავე საკომუნიკაციო არხით, რითიც განხორციელდება ტენდერის გამოცხადება.

- შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, გამარჯვებული პრეტენდენტის გამოვლენამდე გააფართოვოს ან შეცვალოს მოთხოვნები გასაწევ მომსახურებასთან / შესყიდვასთან დაკავშირებით, რის შესახებაც ინფორმაცია განთავსდება იმავე საკომომუნიკაციო არხით, რითიც განხორციელდება ტენდერის გამოცხადება.

      - ტენდერით შესასყიდი მომსახურების აღწერილობა / სპეციფიკაციები

შესყიდვის ობიექტი: სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ - სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები

ჩამონათვალი განსაზღვრულია „დანართი #5 - ხარჯთაღრიცხვა“-ში (ფასების ცხრილი უნდა მოიცავდეს ყველა ხარჯს და კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს).

სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში სარემონტო და სარეკონსტრუქციო სამუშაოები შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

პროექტი დაყოფილია 3 ნაწილად

1. ჰოლი და დიალეზის განყოფილება

2. III სართულის გადასასვლელი კორიდორის (ხუთ სართულიანიდან სამშობიაროში) სახურავი

3. საოპერაციო ბლოკი

სამუშაოები ჩატარდება შესაძლებელია როგორც ეტაპობრივად, ასევე ერთდროულად წინასწარ შეთანხმებული განრიგის მიხედვით.

სამუშაოს შესრულების სასურველი ვადები:

- დიალიზის განყოფილება  - 1 თვე.

- საოპერაციო ბლოკი  - 1-დან  2 თვემდე.

- სახურავი  -  1 თვე.

სატენდერო მოთხოვნები:

- პრეტენდენტმა უნდა შემოგვთავაზოს ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტლის ტენდერით შესასყიდი მომსახურების აღწერილობა/სპეციფიკაციები წარმოდგენილი სპეციფიაკაციის მიხედვით.

- პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს აღნიშნულ სფეროში მოღვაწეობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება.

- თუ კომპანია ახალი შექმნილია, მასში დასაქმებული ხალხის პირადი სამუშაო გამოცდილება აღნიშნულ სფეროში უნდა იყოს არანაკლებ 4 წლისა.

დამატებითი ინფორმაცია:

გამარჯვებულ კომპანიასთან სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ გააფორმებს ხელშეკრულებას.

- ანგარიშსწორება იწარმოებს უნაღდო ანგარიშწორებით ლარში.

- ანგარიშწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების შესაბამისად მოლაპარაკების შედეგად გაწერილი გრაფიკის მიხედვით.

      - შერჩევის კრიტერიუმები და მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ

- კონტრაქტორის შერჩევა მოხდება შემსყიდველის მოთხოვნებთან შესაბამისობისა და პრეტენდენტის მეირ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის/ინფორმაციის გათვალისწინებით.

- მიუხედავად შემსყიდველის მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილებისა, პრეტენდენტი არ არის უფლებამოსილი ნებისმიერი მატერიალური დანახარჯის ან/და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნაზე, რაც მას შეიძლება მიადგეს ტენდერში მონაწილეობით, წარსადგენი სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებით, ან/და იმ მოქმედების განსახორციელებლად, რომელიც აუცილებელია მისი მიერ ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

სატენდერო წინადადების განხილვა მოხდება მხოლოდ სრულყოფილად წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემთხვევაში

სატენდერო წინადადებები შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:

- მომსახურების  ფასი

- მომსახურების პირობა

- შემოთავაზებული მომსახურების ხარისხი

- კომპანიის გამოცდილება / სანდოობა / სტაბილურობა

- საკვალიფიკაციო მონაცემების სრულყოფილება

      - შემსყიდველის ვალდებულებები

შემსყიდველის ვალდებულებებია:

- ხელშეკრულებითა და წინამდებარე ტენდერით გათვალისწინებულ შესყიდვასთან დაკაშვირებული სხვა დოკუმენტებით განსაზღრული პირობების/ვალდებულებების განუხრელი დაცვა და შესრულება;

      - კონტრაქტორის ვალდებულებები

კონტრაქტორის ვალდებულებებია:

- ხელშეკრულებითა და წინამდებარე ტენდერით გათვალისწინებულ შესყიდვასთან დაკაშვირებული სხვა დოკუმენტებით განსაზღრული პირობების/ვალდებულებების განუხრელი დაცვა და შესრულება;

- სატენდერო დოკუმენტებისა და მისაწოდებელი პროდუქციის ხარისხზე;

      - დოკუმენტაცია

პროდუქციის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისთვის კონტრაქტორმა უნდა მოამზადოს შემდეგი დოკუმენტები:

- მიღება-ჩაბარება წარმოდგენილი უნდა იქნას დადასტურებული და ხელმოწერილი ორივე მხარის მიერ.

      - სატენდერო წინადადება

სატენდერო წინადადება უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტაციას/ინფორმაციას:

- პრეტენდენტი იურიდიული პირის განახლებული ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

- ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ;

- ცნობა, რომ არ მიმდინარეობს პრეტენდენტის მიმართ რეორგანიზაცია-ლიკვიდაცია და/ან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;

- შესრულებული პროექტების ჩამონათვალი, მსგავსი პროფილის სამუშაოებზე აქცენტირებით, მომსახურების განხორციელების ვადებისა და ბიუჯეტების მითითებით;

- მინიმუმ ორი სარეკომენდაციო წერლილი

- ინფორმაცია პრეტენდენტის შესახებ, შევსებული დანართ #2-ში მითითებული სახით;

- კონფიდენციალურობაზე შეთანხმების პრეტენდენტის მხრიდან ხელმოწერილი ვერსია (შეთანხმება თან ერთვის დანართი #3-ს სახით);

- პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი აფიდავიტი - აფიდავიტი მოცემულია დანართი #4-ს სახით;

- შევსებული და ხელმოწერილი ხარჯთაღრიცხვა - მოცემული და დადგენილი დანართი #5-ს სახით; ასევე ელექტრონული ფაილი ექსელის ფორმატში;

პრეტენდენტის მიერ მომზადებული ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ხელმოწერილი პრეტენდენტის უფლებამოსილი პირის მიერ და დამოწმებული ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

დოკუმენტაციის  მომზადების თარიღი წინ არ უნდა უსწრებდეს სატენდერო დოკუმენტების წარდგენის თარიღს 5 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით.

პრეტენდენტი სატენდერო წინადადების წარმოდგენით ადასტურებს, რომ (ა) იგი გაეცნო დანართი #6-ს სახით წარმოდგენილ ნარდობის ხელშეკრულების ნიმუშს, რომლის გაფორმებაც მოხდება გამარჯვებულ პრეტენდენტთან და თანახმაა აღნიშნული რედაქციის გაფორმებაზე; ბ) მისთვის ცნობილია, რომ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში არ აქვს უფლება, გაზარდოს სახელშეკრულებო ფას/ებ/ი ან სხვაგვარად გააუარესოს შემსყიდველის მდგომარეობა.

      - პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია

შემსყიდველი უფლებამოსილია მოახდინოს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია თუ:

- პრეტენდენტი ირიცხება მოვალეთა რეესტრში;

- პრეტენდენტის ქონებაზე რეგისტრირებულია საგადასახადო ან სხგვაგვარი გირავნობა/იპოთეკა/შეზღუდვა;

- მიმდინარეობს პრეტენდენტის რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია ან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;

- სატენდერო განაცხადით მოთხოვნილი დოკუმენტაცია/ინფორმაცია:

- სრულად არ იქნება წარმოდგენილი;

- არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს;

- არ შეესაბამება სინამდვილეს;

- ყალბია.

- არსებობს სხვა ობიექტური გარმოება, რომელიც შეუძლებელს ხდის პრეტენდენტის შემდგომ მონაწილეობას ტენდერში.

      - კონფიდენციალურობა

პრეტენდენტი პასუხისმგებელია შემსყიდველის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე, როგორც შერჩევის პროცესის მსვლელობის, ასევე, მისი დასრულების შემდეგაც, მიუხედავად ტენდერის შედეგებისა.

      - სატენდერო წინადადების წარდგენა

სატენდერო წინადადებების წარდგენა უნდა მოხდეს ელექტრონულად, www.tenders.ge-ზე, დახურული კონვერტის პრინციპით.

პრეტენდენტებმა სატენდერო წინადადებები უნდა წარმოადგინონ არაუგვიანეს 2022 წლის 18 ივლისის  18:00 საათისა.

შერჩევის პროცესის მსვლელობისას პრეტენდენტებს უფლება აქვთ მოითხოვონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია. დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნის ან კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე:  dmosidze@evex.ge

შესყიდვის პროცედურებთან დაკავშირებული კითხვების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ, მიმართოთ საკონტაქტო პირს: ნატალი საგინაშვილი ელ. ფოსტა: nsaghinashvili@evex.ge მობ: +995 591451870 . ანა არქანია a.arkania@evex.ge მობ: +995 591777787 dmosidze@evex.ge +995 577640044