# სტანდარტული ოპერირების პროცედურები #15

# ობიექტის გახსნისთვის             საჭირო დასუფთავების ეტაპების სტანდარტი

## ბიზნესის მიზანი

- დასუფთავების ჰიგიენურ-სანიტარული ნორმების დაცვა. - სისუფთავის მაღალი ხარისხისა და სტანდარტების უზრუნველყოფა. - ქონებისა და ტექნიკის დაუზიანებლობის უზრუნველყოფა.

## სტანდარტის აღწერა

- ობიექტის რემონტისშემდგომი დასუფთავების პირველი ეტაპი: • ობიექტზე პირველადი ავეჯის განთავსებამდე, წინა დღეს უნდა ჩატარდეს იატაკის რემონტისშემდგომი დასუფთავება. დასუფთავებამდე აუცილებელია დამთავრებული იყოს მყარი იატაკის დაფუგვა/გამოშრობა და პლინტუსების დაყენება, ასევე სივრცის დროული განთავისუფლება ინვენტარისგან/შესაფუთი და სამშენებლო მასალებისგან/ხელსაწყოებისგან. • ავეჯის ობიექტზე მიტანამდე პროექტის კოორდინატორმა/არქიტექტორმა უნდა გააფრთხილოს სამშენებლო კომპანია და დროულად გაატანინოს ყველა სახის სამშენებლო ნაგავი. • სამშენებლო კონტრაქტორის მიერ, ობიექტზე რბილი იატაკი, დაგებისთანავე უნდა შეიფუთოს დამცავი პარკით და გახსნის წინა/რემონტისშემდგომ დასუფთავებამდე მშენებლობის ზედამხედველის მიერ შენარჩუნდეს შეფუთვის მთლიანობა. - მეორე ეტაპი, პირველი ავეჯის განთავსებიდან საბოლოო დასუფთავებამდე: • მეორე ეტაპის ვადა განსხვავდება ობიექტის ტიპისა და ზომის მიხედვით, სტანდარტულად გრძელდება 2 კვირამდე, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა. • ამ ეტაპზე, ობიექტის ყოველ 500 კვ.მ.-ს, ბანკის მოთხოვნის გათვალისწინებით, მიემაგროს დასუფთავების 1 თანამშრომელი. • ამ პერიოდის განმავლობაში, ობიექტზე მომუშავე კომპანიებს ევალებათ დიდი ზომის ნაგვის კონკრეტულ/შეთანხმებულ ადგილას შეგროვება. მეორე ეტაპის ფარგლებში დასუფთავების კომპანიის მიერ ობიექტიდან დიდი ზომის ნაგვის გატანა უნდა მოხდეს ორჯერ. დიდი ზომის ნაგავში იგულისხმება ავეჯის/ტექნიკის/ინვენტარის შესაფუთი მასალები, ყუთები, პარკები და სხვა დიდი ზომის ნარჩენები. • პატარა ზომის ნაგავი უნდა მოგროვდეს და გადაიყაროს დასუფთავების თანამშრომლის მიერ ყოველდღიურად, იგულისხმება ის მცირე ნაგავი, რომლის შეგროვებაც ცოცხი/აქანდაზით არის შესაძლებელი. • დასუფთავების თანამშრომლის ობიექტზე მუშაობის დრო უნდა განისაზღვროს 8 საათიანი სამუშაო გრაფიკით, დილის 10:00-დან 19:00-მდე (შუალედში 1 საათიანი-შესვენებით). • ავეჯის მონტაჟის შემდეგ, ავეჯის ზედაპირები უნდა გაწმინდოს და ყოველდღიურ რეჟიმში შენარჩუნდეს ზედაპირების სისუფთავე. • ბანკომატების და ფეიბოქსების დადგმამდე, მათი განთავსების ზონები სრულად უნდა დასუფთავდეს, ვინაიდან დაანკერების შემდეგ ამ სივრცეების დასუფთავება შეუძლებელი გახდება. რადგან ამ ეტაპზე ხდება ობიექტზე დარჩენილი მცირე სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების დასრულება და ხარვეზების გამოსწორება, ხოლო ცუდად დასუფთავებულ სივრცეში ეს დეტალები შესაძლოა შეუმჩნეველი დარჩეს, საჭიროა სისტემატიური დასუფთავება და სისუფთავის კონტროლი. - მესამე ეტაპი, მარკეტინგული კომუნიკაციების გაკვრის წინ: • მინებზე ბრენდირებული სტიკერების გაკვრამდე, წინა დღით აუცილებელია, ვიტრაჟები გაიწმინდოს სრულ გამჭვირვალობამდე. • მნიშვნელოვანია, რომ დასუფთავების კომპანიის თანამშრომლებმა მინების წმენდის დროს გამოიყენონ პროფესიონალური ხელსაწყოები, რომ არ მოხდეს მინების დაზიანება/დაჩხაპვნა. - მეოთხე ეტაპი, რემონტისშემდგომი საბოლოო დასუფთავება: • რემონტისშემდგომი დასუფთავება გულისხმობს ობიექტის სრულ დალაგებას და ყველა იმ დასუფთავების საკითხის მოგვარებას (დისპენსერების მონტაჟს; საწმენდი საშუალებებით, ჰიგიენური მარაგებითა და ინვენტარით უზრუნვერლოფას), რაც საჭიროა იმისთვის, რომ რემონტის კვალი გაქრეს ობიექტიდან და მომდევნო დღეს ობიექტმა შეუფერხებლად დაიწყოს ფუნქციონირება. • გენერალური დასუფთავება ობიექტის ზომიდან გამომდინარე შეიძლება იყოს 1 ან 2 დღიანი. სერვის ცენტრებში, რომლის ფართი აღემატება 300 კვ.მ.-ს აუცილებელია რემონტისშემდგომი დასუფთავება გადანაწილდეს მინიმუმ 2 დღეზე. • ობიექტის გენერალური დასუფთავება უნდა დასრულდეს გახსნის წინა საღამოს. დამლაგებლების ჯგუფმა ბოლოს უნდა დატოვოს ობიექტი, რომ გამოირიცხოს სხვა ჯგუფების მიერ დასუფთავების ხარვეზების დატოვება. • ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ დასუფთავების კომპანიის წარმომადგენლებმა მოხსნან ტექნიკას, ავეჯს, ვიტრაჟებს და სხვა ინვენტარს დამცავი პარკები, სტიკერები და სხვა ზედმეტი დეტალები. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ სამშენებლო სტიკერების და სკოჩების მოხსნა სამშენებლო კომპანიის ვალდებულებაა. • დასუფთავების ბოლოს, ავეჯი უნდა დაუბრუნდეს განლაგების გეგმის მიხედვით განსაზღვრულ პოზიციაში. რემონტისშემდგომი დასუფთავების ხარისხიანად შესრულება მნიშვნელოვანია, რომ შემდგომ/გახსნის დღეს ფართში შეუფერხებლად შესაძლებელი იყოს საოფისე მუშაობის დაწყება სუფთა გარემოში. ზოგადი პირობები • ობიექტების გაღება/დაკეტვასთან დაკავშირებული საკითხები წინასწარ უნდა შეთანხმდეს პროექტის კოორდინატორთან. • თუ რაიმე მიზეზით ვერ ხერხდება დაგეგმილ დროს სამუშაოების ზემოთ გაწერილი წესების მიხედვით შესრულება/დასუფთავება, აუცილებელია ამის შესახებ ინფორმირებული იყოს პროექტის კოორდინატორი/ან ის პირი, ვინც დასუფთავების მოთხოვნა გამოაგზავნა. • ობიექტებზე დასუფთავების კომპანიის პარალელურად მუშაობს ბევრი სხვა კომპანიის წარმომადგენელი, ბუნებრივია, რომ გახსნის წინა დღემდე დასუფთავების კომპანიის წარმომადგენლების მიერ უკვე დასუფთავებული ადგილები შესაძლოა ისევ დაბინძურდეს, ამ ყველაფრის გამოსწორება უნდა მოხდეს გენერალური დასუფთავების დროს. დასუფთავების კომპანიის პასუხისმგებლობაა აკონტროლოს რემონტისშემდგომი დასუფთავების პროცესი და ამოწმოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხი, რათა დროულად გასცეს სათანადო მითითებები და დაგეგმოს ხარვეზების აღმოსაფხვრელი ღონისძიებები მოსალოდნელი ხარისხის მისაღწევად.