ჟინვალჰესის ჰიდრო-ტექნიკური ნაგებობების მონიტორინგი, ადრეული გაფრთხილების სისტემის ტექნიკური ინსპექტირება

| etapis # | dakvirvebis obieqtebi / nagebobebi | wylis donis maCvenebeli | samuSaoebis Catarebis periodi | Casatarebeli samuSaoebis dasaxeleba | ღირებულება, ლარი |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | qvanayari kaSxali qvanayari kaSxali, siRrmuli wyalmimRebi da wyalsagdebi, uqmi wyalsagdebi qvanayari kaSxali qvanayari kaSxali uqmi wyalsagdebi wyalsacavi gamyvani gvirabi | wwd 770m | 01.01.2023-30.04.2023 | გეოდინამიური dakvirvebebis - DSM-isა da klinometrebis Sedegebis damuSaveba kaSxlis Txemis horizontalur da vertikalur gadaadgilebebze wyalsacavis Sevseba-damuSavebis procesSi sxvadasxva niSnulebze (10 cikli) |  |
|  |  |  |  | siRrmuli wyalmimRebis, wyalsagdebis da uqmi wyalsagdebis nagebobebis vertikalur და ჰორიზონტალურ gadaadgilebebze გეოდინამიური dakvirvebები (klinometrebis meSveobiT) Sedegebis damuSaveba wyalsacavis sxvadasaxva niSnulebze (10 cikli) |  |
|  |  |  |  | geodeziuri dakvrivebebi - hidronagebobaTa (kaSxali, siRrmuli da zedapiruli wyalsagdebebi, wyalmimRebi) vertikaluri gadaadgilebebis (jdenebis) gansazRvra; kaSxlis da da zedapiruli wyalsagdebis Txemis horizontaluri gadaadgilebis dadgena (1 cikli) |  |
|  |  |  |  | dakvirvebebi kaSxlis tanSi filtraciul reJimze axali piezometruli qselis da xarjmzomis meSveobiT (12 cikli) |  |
|  |  |  |  | kaSxlis fuZeSi qimiuri sufoziis movlenebis gamokvleva (წლის განმავლობაში 4 cikli) |  |
|  |  |  |  | dakvirvebebi zedapirul wyalsagdebis kedelze ganviTarebul bzarebze (10 cikli) |  |
|  |  |  |  | seismometria axali seismosadguris gamoyenebiT (uwyveti dakvirvebebi avtomatur reJimSi) |  |
|  |  |  |  | klimaturi parametrebze (avtomaturi meteosadguris meSveobiT) da wyalsacavze (radaris tipis donmzomisa da Termometrebis meSveobiT) uwyveti dakvirvebebi |  |
|  |  |  |  | wyalgamyavni გvirabის მოსახვის მიღმა დეფორმაციებზე dakvirvebebi |  |
|  |  |  |  | Sualeduri teqnikuri angariSis Sedgena-gaformeba |  |
| 2 | qvanayari kaSxali qvanayari kaSxali, siRrmuli wyalmimRebi da wyalsagdebi, uqmi wyalsagdebi qvanayari kaSxali qvanayari kaSxali uqmi wyalsagdebi wyalsacavi gamyvani gvirabi | wwd 790m | 01.05.2023-30.06.2023 | geodinamiuri dakvirvebebis - DSM-isa da klinometrebis Sedegebis damuSaveba kaSxlis Txemis horizontalur da vertikalur gadaadgilebebze wyalsacavis Sevseba-damuSavebis procesSi sxvadasxva niSnulebze (10 cikli) |  |
|  |  |  |  | siRrmuli wyalmimRebis, wyalsagdebis da uqmi wyalsagdebis nagebobebis vertikalur da horizontalur gadaadgilebebze geodinamiuri dakvirveბებიi(klinometrebis meSveobiT) Sedegebis damuSaveba wyalsacavis sxvadasaxva niSnulebze (10 cikli) |  |
|  |  |  |  | geodeziuri dakvrivebebi - hidronagebobaTa (kaSxali, siRrmuli da zedapiruli wyalsagdebebi, wyalmimRebi) vertikaluri gadaadgilebebis (jdenebis) gansazRvra; kaSxlis da da zedapiruli wyalsagdebis Txemis horizontaluri gadaadgilebis dadgena (1 cikli) |  |
|  |  |  |  | dakvirvebebi kaSxlis tanSi filtraciul reJimze axali piezometruli qselis da xarjmzomis meSveobiT (12 cikli) |  |
|  |  |  |  | kaSxlis fuZeSi qimiuri sufoziis movlenebis gamokvleva wlis ganmavlobaSi (4 cikli) |  |
|  |  |  |  | dakvirvebebi zedapirul wyalsagdebis kedelze ganviTarebul bzarebze (10 cikli) |  |
|  |  |  |  | seismometria axali seismosadguris gamoyenebiT (uwyveti dakvirvebebi avtomatur reJimSi) |  |
|  |  |  |  | klimaturi parametrebze (avtomaturi meteosadguris meSveobiT) da wyalsacavze (radaris tipis donmzomisa da Termometrebis meSveobiT) uwyveti dakvirvebebi |  |
|  |  |  |  | წყალგამყვანი gvirabის მოსახვის მიღმა დეფორმაციებზე dakvirvebebi |  |
|  |  |  |  | Sualeduri teqnikuri angariSis Sedgena-gaformeba |  |
| 3 | qvanayari kaSxali qvanayari kaSxali, siRrmuli wyalmimRebi da wyalsagdebi, uqmi wyalsagdebi qvanayari kaSxali qvanayari kaSxali uqmi wyalsagdebi wyalsacavi gamyvani gvirabi | wwd 810m | 01.07.2023-31.08.2023 | გეოდინამიური dakvirvebebis - DSM-isa da klinometrebis Sedegebis damuSaveba kaSxlis Txemis horizontalur da vertikalur gadaadgilebebze wyalsacavis Sevseba-damuSavebis procesSi sxvadasxva niSnulebze (10 cikli) |  |
|  |  |  |  | siRrmuli wyalmimRebis, wyalsagdebis da uqmi wyalsagdebis nagebobebis vertikalur da horizontalur gadaadgilebebze geodinamiur dakvirvebaTa(klinometrebis meSveobiT) Sedegebis damuSaveba wyalsacavis sxvadasaxva niSnulebze (10 cikli) |  |
|  |  |  |  | geodeziuri dakvrivebebi - hidronagebobaTa (kaSxali, siRrmuli da zedapiruli wyalsagdebebi, wyalmimRebi) vertikaluri gadaadgilebebis (jdenebis) gansazRvra; kaSxlis da da zedapiruli wyalsagdebis Txemis horizontaluri gadaadgilebis dadgena (1 cikli) |  |
|  |  |  |  | dakvirvebebi kaSxlis tanSi filtraciul reJimze axali piezometruli qselis da xarjmzomis meSveobiT (12 cikli) |  |
|  |  |  |  | kaSxlis fuZeSi qimiuri sufoziis movlenebis gamokvleva wlis ganmavlobaSi (4 cikli) |  |
|  |  |  |  | dakvirvebebi zedapirul wyalsagdebis kedelze ganviTarebul bzarebze (10 cikli) |  |
|  |  |  |  | seismometria axali seismosadguris gamoyenebiT (uwyveti dakvirvebebi avtomatur reJimSi) |  |
|  |  |  |  | klimaturi parametrebze (avtomaturi meteosadguris meSveobiT) da wyalsacavze (radaris tipis donmzomisa da Termometrebis meSveobiT) uwyveti dakvirvebebi |  |
|  |  |  |  | Wyalgamyvani gvirabis mosaxvis miRma deformaciebze dakvirvebebi |  |
|  |  |  |  | Sualeduri teqnikuri angariSis Sedgena-gaformeba |  |
| 4 |  |  | 01.12.2023-31.12.2023 | monitoringis masalebis klasifikacia, analizi. Sedegebis ganzogadoeba, saboloo wliuri angariSis Sedgena-gaformeba |  |
| 5 |  |  | 01.01.2023- 31.12.2023 | მონიტორინგისა და ადრეული გაფრთხილების ინსტრუმენტული სისტემების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, შესაძლო ხარვეზების დადგენა და აღმოფხვრის დეტალური გეგმის შემუშავება. შესაცვლელი კომპონენტების კომერციული წინადადების მიწოდება დამკვეთისთვის. შესყიდული კომპონენტების ინსტალაცია და სისტემების გაშვება. |  |
| სულ ღირებულება, ლარი |  |  |  |  |  |