**ტენდერის დასახელება:**

შპს ბიოგრაფი ლივინგის პროექტი საკენი ბიოგრაფისგან აცხადებს ტენდერს ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N25-ში გრუნტის დამუშავებასა და არსებული საძირკვლების დემონტაჟის სამუშაოებზე

1. **შესასყიდი საქონლის/მომსახურების აღწერა**

შპს საკენი ბიოგრაფის ტერიტორიაზე (ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N25) II-III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება, არსებული საძირკვლების დემონტაჟი და თვითმცლელებზე დატვირთვა/გატანა. სამუშაოების დეტალური აღწერა და მოცულობები მოცემულია თანდართულ ხარჯთაღრიცხვაში.

შემოთავაზების წარმოდგენამდე პრეტენდენტმა უნდა მოახდინოს ობიექტზე ვიზიტი და დათვალიერება

ვიზიტის დასაგეგმად **წინასწარ** დაუკავშირდით:

საიტ მენეჯერი: გიორგი მინაშვილი

ტელეფონი: +995 591 19 71 65

1. **შემოთავაზება**

პრეტენდენტი ვალდებულია შემოთავაზება წარმოადგინოს იმავე ფორმატში, რა ფორმატის ხარჯთაღრიცხვაც არის თანდართული წინამდებარე ტენდერზე. ხარჯთაღრიცხვა უნდა იყოს წარმოდგენილი როგორც ექსელის ფორმატში, ასევე პრეტენდენდის მიერ დამოწმებული.

ხარჯთაღრიცხვას თან უნდა ერთვოდეს სამუშაოების წარმოების დეტალური გეგმა/გრაფიკი და შესრულებული სამუშაოების გარანტიის ვადა.

*\*განფასება უნდა იყოს წარმოდგენილი ეროვნულ ვალუტაში.*

*\*\*შემოთავაზება ვალიდური უნდა იყოს წარმოდგენიდან არანაკლებ 14 კალენდარული დღისა*

1. **სამუშაობის დაწყებისა და დასრულების ვადები**

სამუშაოების დაწყების სავარაუდო თარიღია 2023 წლის 10 ივლისი, დასრულების თარიღი 2023 წლის 20 აგვისტო

1. **ანგარიშსწორების პირობები**

შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება მოხდება ყოველი სამუშაო კვირის ბოლოს, დამკვეთის მხრიდან დადასტურებული მოცულობების მიხედვით.

**5. წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:**

* ხარჯთაღრიცხვა ტენდერზე თანდართული ფორმით;
* სამუშაოების შესრულების დეტალური გეგმა-გრაფიკი;
* კომპანიის პორტფოლიო, მათ შორის მსგავსი სამუშაოების შესრულების გამოცდილება
* ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, რომელიც გაცემული უნდა იყოს წინამდებარე ელექტრონული ტენდერის გამოცხადების თარიღის შემდეგ;

**6. დამატებითი მოთხოვნები:**

* პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით;
* შემოთავაზებული მომსახურება სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს დოკუმენტაციაში მოცემულ მოთხოვნებს.
* პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.
* ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს ნებისმიერი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი.

**7. წინადადების წარმოდგენის პირობები**

* პრეტენდენტმა დაინტერესების შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოს ხელმოწერილი შეთანხმება ინფორმაციის კონფიდენციალურობის და გაუხმაურებლობის შესახებ, შესყიდვების სამსახურის საკონტაქტო ინფორმაციაში მითითებულ მეილზე, რისი წარმოდგენის შემდეგაც, დამატებით გადაეგზავნება გეოლოგიური დასკვნები და სხვა დამხმარე დოკუმენტაცია.

*\*\*\* შეთანხმების ხელმოწერამდე მხარემ უნდა შეავსოს ყვითლად მონიშნული ველები*

* წინადადებების მიღება ხდება ელექტრონული პლატფორმის Tenders.ge-ს მეშვეობით.
* **წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 20 ივნისი**

**დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ:**

**შესყიდვების სამსახური**

სალომე სადუნიშვილი

s.sadunishvili@biograpi.ge

599 68 67 82

**ტექნიკური სამსახური**

ლევან კალმახელიძე

[l.kalmakhelidze@biograpi.ge](mailto:l.kalmakhelidze@biograpi.ge)

577 121 033