სს

საქართველოს

ბანკი

აცხადებს

ბაზრის

კვლევა

New

Exadata Database Server

-

ების

შესახებ

სს

საქართველოს

ბანკი

აცხადებს

ბაზრის

კვლევა

New

Exadata Database Server

-

ების

შესახებ

ინსტრუქცია ბაზრის კვლევაში მონაწილეთათვის

საქართველოს ბანკი აცხადებს ბაზრის კვლევა New Exadata Database Server-ების შესახებ

ბაზრის კვლევის მოთხოვნები

ტექნიკური აღწერა:

Description

Exadata Database Server X9M-2 with 1 TB memory, 1 dual 25 G and 1 quad 10 G network cards with rail kit (for field installation)

Exadata Database Machine X9M: Oracle Linux software image for database server upgrades

2 x Power cord: Europe, 2.5 meters, CEE7/VII plug, C13 connector, 10 A (for factory installation)

4 x Oracle 10 GbE Dual Rate SFP+ Short Range (SR) Transceiver

4 x Cisco Compatible 10 GbE SFP+ Short Range (SR) Transceiver

4 x Optical Cable: 10m, LC-LC, OM4, Multi Mode

3Y Oracle Premier Support for Systems

სტანდარტული ინსტალაციის სერვისი:

Oracle Engineered Systems Upgrade Configuration Service: Database Servers (1-4 servers, 1 rack)

Oracle Standard System Installation Service, Basic: Upgrade - Group III Add X9M-2 hardware to both systems - Oracle HW Field Support Team

ორაკლის სერვისების ინჟინრების მომსახურეობა:

ACS Team

Deploy Exadata software on the new X9M-2 database nodes - Oracle ACS Global Delivery Team

Add the new database nodes into the clusters - Oracle ACS Global Delivery Team (Standby System)     Reconfigure network configuration of the existing six nodes to combine Eth3 & Eth4 Ports together for utilization in Oracle Data Guard (Standby System)

Following one week of monitoring the standby system, execute the switchover of the core banking database from x81 (primary) to x82 (standby) - Oracle ACS TR and BoG

Monitor the production system for a period of one to two days - Oracle ACS TR and BoG

Perform the same tasks on the x81 Primary Site

Switch the core banking database back from x82 to the x81 Primary Site - Oracle ACS TR and BoG     Monitor the production system for a period of one to two days - Oracle ACS TR and BoG

წარმოსადგენი (ასატვირთი) ბაზრის კვლევის დოკუმენტების სია:

 შემოთავაზებული საქონლის სპეციფიკაცია და ფასი  დამატებითი ინფორმაცია:

ბაზრის კვლევის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელექტონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

მონაწილე კომპანიების შეფასება მოხდება ღირებულების მიხედვით.

ბაზრის კვლევის  დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს.

ბანკი იტოვებს უფლებას რომ ნებისმიერ ეტაპზე შეწყვიტოს ტენდერი და წინამდებარე ბაზრის კვლევის  გამოცხადება არ ავალდებულებს ბანკს პრეტენდენტის გაფორმებას რომელიმე მომწოდებელთან.

1 / 2

ხელშეკრულების და წინამდებარე დოკუმენტის პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების პირობებს.

ბანკი იღებს ვალდებულებას შეამციროს გარემოზე ზემოქმედება და უზრუნველყოს გარემოს დაცვითი და მდგრადი განვითარების კომპონენტების მონიტორინგი.

ბანკი თანამშრომლობს იმ  მომწოდებლებთან, რომლებიც იზიარებენ იგივე სტანდარტებს და მათ პოლიტიკაში და ყოველდღიურ საქმიანობაში ასახულია სახიფათო ნარჩენების, ენერგიის, წყლის და ნახშირორჟანგის მინიმაზაციის მიზნით დასახული ქმედებები და ყოველდღიურ საქმინობაში ახდენენ ამის კონტროლს, რის დამადასტურებლად შეუძლიათ დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

ინფორმაცია ელექტრონულ ბაზრის კვლევაშ  მონაწილეთათვის:

- შემოთავაზება უნდა აიტვირთოს ელექტრონული შესყიდვების ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge

- ნებისმიერი შეკითხვა ბაზრის კვლევის  მიმდინარეობის პროცესში უნდა იყოს წერილობითი და გამოყენებულ უნდა იქნას www.tenders.ge-ს პორტალის ონლაინ კითხვა-პასუხის რეჟიმი

- ბაზრის კვლევის  წინადადების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 10 მაისი 2024 (15:00 საათი)

- ვაჭრობის ტიპი: ბაზრის კვლევა

- ელექტრონულ ბაზრის კვლევაში მონაწილეობის მიღების დეტალური ინსტრუქცია გთხოვთ იხილოთ თანდართულ ფაილში;

ბაზრის კვლევის  მსვლელობის დროს ტექნიკურ და ბაზრის კვლევის  პროცესთან დაკავშირებით კითხვებზე დაუკავშირდით:

გიორგი რატიანი g.ratiani@bog.ge

+995 577292822

2 / 2