შეთანხმებულია:

RMG-ის საწარმოო პროექტების მართვის დირექტორი

_____________ალექსეი ნემოკაევ

«______»_ ______________2024წ.

დამტკიცებულია:

RMG-ის წარმოების დირექტორი

______________ სერგეი ბერეზიკოვ

«______» _______________2024г.

ტექნიკური დავალება

სამონტაჟო სამუშაოებისთვის

ბეტონის შემრევი  ერთეული (БСУ)

სამუშაოს მოცულობა:

- რკინაბეტონის კონსტრუქციების მარკის სამუშაო დოკუმენტაციის შემუშავება (სამშენებლო დავალება დანართი 1)

- ფუნდამენტის მოწყობა, მათ შორის მიწის სამუშაოები.

- აღჭურვილობის დამონტაჟება მწარმოებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით (ზოგადი ხედი დანართი 2, აღჭურვილობის კომპლექტის საერთო წონაა 60 ტონა, აწყობილი აღჭურვილობის ერთეულის მაქსიმალური წონა - ცემენტის სილოსი - 9 ტონა)

- ექსპლუატაციაში გაშვება დამკვეთისა და მწარმოებლის წარმომადგენლების ერთობლივი მმონაწილეობით.

დამკვეთის პასუხისმგებლობა:

- მშენებლობისთვის მზად ყოფნაში მიწის ნაკვეთის გადაცება

- მონტაჟისთვის აღჭურვილობის კომპლექტის გადაცემა

- ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები.

- გაშვენა-მოწყობით სამუშაოებში მონაწილეობა.

შემსრულებლისადმი მოთხოვნები:

- ტექნოლოგიური აღჭურვილობის დამონტაჟებისა და რკინაბეტონის სამუშაოების შესრულების გამოცდილება.

- შემსრულებელი სამუშაოს ასრულებს საკუთარი მექანიზმებითა და ხელსაწყოებით, ქვეკონტრაქტორი ორგანიზაციების მოზიდვა  დამკვეთთან შეთანხმებით;

- ტექნიკურ-კომერციული წინადადებაში ფასი ფიქსირებულია, გარდა საძირკვლის ღირებულებისა - რკინაბეტონის სამუშაოების მოცულობის პროპორციულია (შეიძლება შეიცვალოს სამუშაო დოკუმენტაციის შემუშავების შედეგების მიხედვით).