ტექნიკუდი დავალება

პულპის სადენი, მადნეულის ფაბრიკის მთავარი კორპუსი -- კუდსაცავი

ობიექტის ადგილმდებარეობა:

საქართველო, ბოლნისი, 1103 დაბა კაზრეთი

დამკვეთი: სს RMG Copper

სამუშაოს მოცულობა:

ტრასის სიგრძე: 2730 მ; 2 ხაზი;

- Ø325მმ HDPE  ПЭ100/АС SDR 11 PN20 მილი - L=4460 მეტრა

- Ø325x8 ფოლადი - L=1000 მეტრა

მილების რკინაბეტონის საყრდენი -- 680 ცალი;

საპროექტო დოკუმენტაცია:

- გენგეგმა -- “006_TAILS-ROAD-EXT_05sc_ISOLINES.dwg”,                                              (მილსადენის ტრასის ფენა  PULP-PIPELINE-ROUTE)-- დამკვეთი.

- ფოლადის საყრდენი კონსტრუქციები და რკინაბეტონის საძირკვლები -- შემსრულებელი.

- მიწისქვეშა რკინაბეტონის ან მსხვილი დიამეტრის ფოლადის მილის გარსაცმი მადნის საზიდი გზის გადაკვეთაზე, დაახლოებითი სიგრძე 62მ (DWG ნახაზზე ფენა SUBSOIL_CROSSING.) -- შემსრულებელი.

მოვალეობები:

- მიწის  სამუშაოები -- შემსრულებელი, ტექნიკა და მასალები მოეწოდება დამკვეთის მიერ.

- რკინაბეტონის საყდრენების დამზადება -- დამკვეთი.

- რკინაბეტონის საყრდენების მონტაჟი --  შემსრულებელი.

- ფოლადის საყრდენების და სამაგრების მონტაჟი მასალების  ჩათვლით -- შემსრულებელი.

- მილსადენის მონტაჟი -- შემსრულებიელი (მილები, ფიტინგები და კომპენსატორები -მოეწოდება დამკვეთის მიერ)

მოთხოვნილებები შემსრულებლისადმი.

- ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება (რეფერენს-ფურცლის წარდგენა)

- შემსრულებელი ასრულებს სამუშაოს საკუთარი მექანიზმებით და მოწყობილობით, ქვეკონტრაქტორი ორგანიზაციები  ერთვებიან დამკვეთთან შეთანხმებით.

- ტექნიკურ-კომერციული შეთავაზება უნდა შეიცავდეს სამუშაოს ერთეულის ფასს, საერთო ღირებულებას და სამუშაოს შესრულების გრაფიკს.

საპროექტო მილსადენის ტრასა

კუდსაცავი

მადნეულის ფაბრიკა,

მთავარი კორპუსი

საწარმოო პროექტების სპეციალისტი:

_____________ სერგო კუსიანი

«_____»_______________2024წ.