ტექნიკური დავალება

მადნეულის გ/ფაბრიკაზე  მთავარ კორპუსის ლითონის კონსტრუქციების გასუფთავებაზე და შეღებვაზე.

შენობის გეგმა:

საერთო მონაცემები:

- აუცილებელია სვეტების გაწმენდა 0მ-დან 6მ-მდე (H=6m) 10 ცალი ოდენობით. (ნახ. 1); S=197მ2.

- აუცილებელია +4.0მ ნიშნულზე დაყენებული და ზემოთ მითითებულ სვეტებზე დამაგრებული კოჭების გაწმენდა. 5 ცალი რაოდენობით. (L=5მ) და 8ცალი (L=14მ). (ნახ. 2). სულ S=450m2

- გასაწმენდი და შესაღებია სულ S=647m2. + 20% S დამხმარე=130მ2, სულ 777მ2

- ზედაპირის გასუფთავების მოთხოვნები:

- გაწმენდა უნდა განხორციელდეს ლითონის ზედაპირის ძირამდე, როგორც ხელით, ასევე მექანიკური წესით

- ზედაპირების აბრაზიული ჭავლური წმენდა.

- ზედაპირი უნდა მომზადდეს შესაღებად ზემოთ ჩამოთვლილი რომელიმე მეთოდის გამოყენებით.

- თუ კოჭების/სვეტების ზედაპირზე აღმოჩენილია ლითონის ღრმა კოროზია, შეღებვამდე აუცილებელია მათი დამუშავება ფოსფორის მჟავებზე დაფუძნებული სპეციალური ანტიკოროზიული ხსნარით.

- მოთხოვნა შეღებვიაზე:

- ფოსფატირების პრაიმერები - მოსამზადებელი ფენა (მთლიანი მშრალი ფენის სისქე 100 მიკრონი)

- ანტიკოროზიული საღებავი ფოლადის ზედაპირებისთვის, RAL შეთანხმდეს დამკვეთთან, (საერთო მშრალი ფენის სისქე 250 მიკრონი).

- სამუშაოს ორგანიზების მეთოდის მოთხოვნები:

- მოსამზადებელი და საღებავების ზონების ორგანიზება;

- საღებავებისა და ლაქების დროებითი პოსტებისა და საწყობების ორგანიზება;

- ტექნოლოგიური ოპერაციების და რეჟიმების თანმიმდევრობის დადგენა (დამკვეთთან დამტკიცება);

- შეღებვის ხარისხის ეტაპობრივი კონტროლი ყველა ეტაპზე (მომზადება, პრაიმინგი, მინანქარი).

სურათი 1

სურათი 2

დამათებითი მოთხოვნები:

- დამკვეთი აწვდის ამწევ აღჭურვილობას სამუშაოსთვის (ხიდური ამწე 8 ტონა ტვირთამწეობით);

- დამკვეთი  არ უზრუნველყოფს პერსონალის განთავსების ადგილს;

- დამკვეთი უზრუნველყოფს თვითმცლელ მანქანას სამშენებლო ნარჩენების გასატანად

- კონტრაქტორი სამუშაოს ასრულებს საკუთარი ხელსაწყოებისა და აღჭურვილობის, ხარაჩოების გამოყენებით.

- ტექნიკურ კომერციულ წინადადებაში მიუთითეთ შეღებვის სამუშაოების ერთეულის ფასები (ლარ/მ2) და მთლიანი თანხა;

- კომერციულ ტექნიკურ წინადადებაში ცალკე მიუთითეთ მომსახურების ღირებულება და შემოთავაზებული მასალები;

- მოთხოვნები სამუშაოს ხარისხზე:

- შეღებილი ლითონის ზედაპირები უნდა გაიწმინდოს ხსნარის, ჭუჭყის, ქერცლის, კოროზიისგან, ზეთის ლაქებისგან და ა.შ.

- ხარისხის კონტროლის დროს არ უნდა დარჩეს კვალი მშრალ, სუფთა ქსოვილზე გაწმენდილ ზედაპირზე გადატანის შემდეგ.

- ფენის სისქე მოწმდება დამკვეთის თანდასწრებით და ფიქსირდება შესრულებული სამუშაოების აქტში-ში (პრაიმერი, საღებავი);

- გამოყენებული ყველა მასალისთვის (კონტრაქტორი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისობის სერტიფიკატი).