| ტექნიკური დავალება ხე მცენარეების გაკაფვის სამუშაოებზე 1. საერთო მონაცემები |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | სამუშაოს ტიპები | - ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ განსაზღვრული, აღრიცხული ხე-ტყის მოჭრა; - მოჭრილი ხე-ტყის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სახით დამზადება (დაკოტრვა და ა.შ); - მოჭრილი ხე-ტყის დასაწყობება ეროვნული სატყეო სააგენტოს ქვემო ქართლის სატყეოსთან შეთანხმებულ ადგილას; - მოჭრილი ხეტყის ჩაბარება ეროვნული სატყეო სააგენტოს ქვემო ქართლის სატყეოსთვის |
| 1.2 | დამკვეთი. | შპს ჯორჯიან კოპერ ენდ გოლდ |
| 1.3 | ობიექტი | დამბლუდის საბადოზე მისასვლელი გზა |
| 1.4 | რაიონი, პუნქტი, დანიშნულების ადგილი | ბოლნისი-დმანისის სატყეო უბანი, კაზრეთის სატყეო, კვარტალი N37 (ყსტ); N42 (ლიტ.1,2); N44 (ლიტ.1,3,5,6,7,8,12,13,14,16,18); N45 (ლიტ.1); N46 (ლიტ.1). ბოლნისი-დმანისის სატყეო უბანი, პატარა დმანისის სატყეო, კვარტალი N6 (ლიტ.1,2,3,14,16,17); N14 (ლიტ.4,6,9); N15 (ლიტ.1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13); N21 (ლიტ.4,8,11); N22 (ლიტ.1,3); N26 (ლიტ.1,3). (საერთო ფართობი - 762062 კვმ) |
| 2. საწყისი მდგომარეობა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისთვის |  |  |
| 2.1 | სამუშაოს მოცულობა | მოსაჭრელი მცენარეული რესურსის მოცულობა 8887.16 მ3 (შეიძლება შიცვალოს ადგილზე გამოვლენილი გარემოებების გამო) |
| 2.2 | სამუშაოების არეალი | განსაზღვრულია დამკვეთის მიერ დანართი 1-ში |
| 2.3 | მონაცემები ნედლეულის ბაზაზე | ტყეკაფის პასპორტი და სხვა შესაბამისი დოკუმენტაცია (წარმოდგენილი იქნება მოთხოვნის შესაბამისად) |
| 2.4 | ენერგიით მომარაგების წყაროები (სითბო, ელექტროენერგია, კომპრესირებული ჰაერი, გაზი), წყალი | არ არის საჭირო. |
| 2.5 | ტექნიკური პირობები: | სამუშაოების მოცულობები დამკვეთს ჩაბარდება ქვემო ქართლის სატყეოსთან გაფორმებული აქტების საფუძველზე |
| 2.6 | საწარმოს მუშაობის რეჟიმი | უწყვეტი, 10 სთ სამუშაო დრო. |
| 2.8 | სხვა პირობები | პერსონალის ტრანსპორტირება, კვება და სოციალური საკითხები კონტრაქტორის პასუხისმგებლობით |
| 3. ძირითადი მოთხოვნები |  |  |
| 3.1 | პროექტის განყოფილებები |  |
|  | ანგარიშის ფორმატი | ყოველდღიური აღრიცხვის ანგარიში დამკვეთთან, ყოველკვირეული ანგარიში დამკვეთთან და სატყეოსთან |
| 3.1.2 | დამატებითი მოთხოვნა | მოჭრილი ხის ტოტების განთავსების საკითხის შეთანხმება ადგილობრივ სატყეო სამსახურთან |
| 3.1.3 | დამატებითი მოთხოვნები სამუშაო პროექტის შემუშავებისთვის | - მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება სფეროში; - ძირითადი და დამხმარე ტექნიკური საშუალებების არსებობა (ა/მანქანები, ხერხები და ა.შ. შესაბამისი ხელსაწყოები და მოწყობილობები) |
| 3.2 | მომსახურების გაწევის მარეგულირებელი ნორმატიული დოკუმენტები: | სამუშაოების შესრულება მოქმედი ნორმებისა და წესების შესაბამისად; კომპანიის შრომის უსაფრთხოების წესები. |
| 3.3 | მომსახურეობის გაწევის პერიოდი (გრაფიკი): | შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი და დამკვეთთან შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად. დასრულების სავარაუდო ვადა: 3 (სამი) თვე (შესაძლებელია შეიცვალოს გარკვეული გარემოებების გამო) |
| 3.4 | მომსახურეობის გაწევის დაწყების სავარაუდო თარიღი (შესაძლებელია შეიცვალოს გარკვეული გარემოებების გამო): | 2025 წლის 1 აგვისტო |
| 3.5 | მომსახურეობის გაწევის დასრულების სავარაუდო თარიღი (შესაძლებელია შეიცვალოს გარკვეული გარემოებების გამო): | 2025 წლის 1 ოქტომბერი |