სიამოვნებით გაცნობებთ, რომ ჩვენი კომპანია გეგმავს ახალი საცალო მაღაზიის გახსნას SUNGLASS HUT, რომელიც მდებარეობს ვაჟა-ფშაველას გამზირის 70 ნომერში, City Mall-ის სავაჭრო ცენტრში.

მაღაზიის გახსნის დაგეგმილი თარიღია 2026 წლის ივნისის შუა რიცხვები, რაც ნიშნავს, რომ ბრენდის გუნდისთვის გადაცემა უნდა მოხდეს 2026 წლის 1 ივნისამდე.

გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე მოცემულ ინფორმაციასა და დოკუმენტებს და წარმოადგინოთ თქვენი გამოხმაურება და კომერციული შეთავაზება არაუგვიანეს 2026 წლის 27 აპრილისა, რადგან პროექტის ვადები შეზღუდულია და დროზეა დამოკიდებული.

https://we.tl/t-pJSsZ7QYPAFXSjOD

ქვემოთ შეგიძლიათ იხილოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც გასათვალისწინებელია როგორც ჩვენი შიდა მოთხოვნების, ასევე ჩვენი ბრენდ პარტნიორის მოთხოვნების შესაბამისად.

ტექნიკური კატალოგი

აუცილებელია, რომ მშენებელმა კონტრაქტორმა ყურადღებით გააანალიზოს მოწოდებული კატალოგი და ეჭვის შემთხვევაში დასვას ნებისმიერი შეკითხვა ან კომენტარი.

კატალოგი შეიცავს ყველა საჭირო განმარტებას მაღაზიის სწორად აწყობისთვის.

გთხოვთ, სათანადო ყურადღება მიაქციოთ დანართს „City Mall - ტექნიკური მოთხოვნები“. სავაჭრო ცენტრის ტექნიკური მოთხოვნების ნებისმიერი დარღვევა შესაძლოა საგანგაშო სიგნალის ამაღლებას და გახსნის გადადებას იწვევდეს.

ვადები / პროექტის გრაფიკი

გთხოვთ, გააანალიზოთ პროექტის ყველა ელემენტი და მოგვაწოდოთ სამუშაოების დეტალური გრაფიკი, რაც საშუალებას მოგვცემს კოორდინაცია გავუკეთოთ და დავგეგმოთ მაღაზიის გახსნისთვის საჭირო ყველა სამშენებლო აქტივობა და მიწოდება.

მასალების მიწოდების თარიღები

ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როდის იქნება საჭირო მასალები ადგილზე (იატაკის ფილები, ავეჯი, განათება, აუდიო/ვიდეო აპარატურა), რათა სათანადოდ მოვაწყოთ მიწოდება და მიწოდება.

ტექნიკური შეხვედრები / კომუნიკაცია მაღაზიის მოწყობის დროს.

• ბრენდ პარტნიორის წარმომადგენელი ეწვევა ადგილს გენერალური კონტრაქტორის სამუშაოების დასრულებასა და ავეჯის მონტაჟის დაწყებას შორის პერიოდში, თუ თქვენი მოთხოვნით ადრე დახმარება არ არის საჭირო.

• ყოველკვირეულად უნდა წარადგინოთ მშენებლობის პროგრესის ფოტო ანგარიშები, რათა უზრუნველყოფილი იყოს პროექტის ვადებთან შესაბამისობა.

მასალების მიწოდება.

მასალის პასუხისმგებლობებთან დაკავშირებით სიცხადისთვის, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი კომპანია მოგაწვდით შემდეგ ნივთებს:

• განათების მოწყობილობები მხოლოდ გაყიდვების ზონისთვის და ავეჯისთვის.

იატაკქვეშა ფილები მხოლოდ გაყიდვების ზონისთვის.

ავეჯს გაყიდვების ზონისთვის. საწყობის ლითონის თაროები უნდა იყოს ადგილობრივად მოწოდებული და აწყობილი მეზობელ ZIPPY მაღაზიაში

• აქსესუარები გაყიდვების ზონისთვის

• ბრენდის წარწერა და ლოგოს აბრები (მონტაჟი უნდა შეასრულოს გენერალურმა კონტრაქტორმა)

• მულტიმედიური აღჭურვილობა (ტელევიზორები, ხმის სისტემა, LED ეკრანი ვიტრინისთვის). მონტაჟი უნდა განახორციელოს გენერალურმა კონტრაქტორმა

• ქურდობის საწინააღმდეგო აღჭურვილობა მოწოდებული და დამონტაჟებული იქნება ჩვენი გუნდის მიერ

სამუშაოების მოცულობა - გენერალური კონტრაქტორი / სამშენებლო გუნდი

გენერალური კონტრაქტორი პასუხისმგებელი იქნება ყველა დემონტაჟის, მშენებლობის, ელექტრომომარაგების სამუშაოების და მაღაზიის მოწყობის სამუშაოებზე, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ შემდეგზე:

• არსებული მოწყობისა და ფასადის დემონტაჟი

• პერიმეტრის გამაგრება MDF დაფებით, საჭიროების შემთხვევაში, საპროექტო ნახაზების მიხედვით

• სრული ელექტრო პროექტი, მათ შორის დატვირთვის გაანგარიშება ბრენდის მოთხოვნების შესაბამისად (უნდა დამტკიცდეს City Mall-ის ინჟინრების მიერ)

• HVAC სისტემის დიზაინი, ბრენდის სპეციფიკაციების გათვალისწინებით. დიფუზორის დიზაინი უნდა დამტკიცდეს ბრენდ პარტნიორის მიერ (უნდა დამტკიცდეს City Mall-ის ინჟინრების მიერ)

• კონდიცირების სისტემის მონტაჟი, ლაინერის დიზაინი უნდა შეთანხმდეს ბრენდ პარტნიორთან (ასევე უნდა დამტკიცდეს City Mall-ის ინჟინრების მიერ)

• ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციისა და აღმოჩენის სისტემის დიზაინი, მათ შორის კვამლის დეტექტორები, სახანძრო გასასვლელის ნიშნები და საგანგებო განათება (ბრენდის დამტკიცების შემთხვევაში, ასევე უნდა დამტკიცდეს City Mall-ის ინჟინრების მიერ)

• განათების მოწყობილობების მონტაჟი (როგორც ზემოთ აღინიშნა, ჩვენ მიერ მოწოდებულია მხოლოდ გაყიდვების ზონის მოწყობილობები)

• უსაფრთხოების სისტემების კოორდინაცია (სიგნალიზაცია და ვიდეომეთვალყურეობა), მათ შორის ვადების შესაბამისობა ჩვენს გუნდთან

• ავეჯის და მულტიმედიური სისტემის აწყობა

• თაბაშირ-მუყაოს სამუშაოები

• შეღებვის სამუშაოები

• ვინილის გრაფიკა ან კედლის სურათები მაღაზიის შიგნით

• ვიტრინების მონტაჟი

• სარკეების მონტაჟი

• კარების მონტაჟი

• მაღაზიის დასრულებისთვის საჭირო ზოგადი მაღაზიის მოწყობის სამუშაოები

მშენებლობის შემდგომი დასუფთავება

შესასრულებელი უნდა იყოს გენერალური/მშენებლობის კონტრაქტორის მიერ, პროდუქტის მაღაზიაში მიწოდებამდე

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ

We are pleased to inform you that our company intends to open a new retail store SUNGLASS HUT, located at 70, Vazha-Pshavela ave, City Mall trading Center

The planned store opening date is Mid June, 2026, which means the handover to the Brand Team must take place by June First, 2026

Please carefully review the information and documents provided by the link below and submit your feedback and commercial offer no later than April 27, 2026, as the project timeline is limited and time-sensitive

https://we.tl/t-pJSsZ7QYPAFXSjOD

Below you may find several important points to consider in accordance with both our internal requirements and those of our Brand Partner

TECHNICAL CATALOGUE

It is essential that the Construction Contractor carefully analyzes the provided catalogue and raises any questions or comments in case of doubts

The catalogue contains all necessary explanations for the correct assembly of the shop

Please pay adequate attention to the “City Mall - Technical Requirements” attachment, as any misconduct from the Mall Technical requirements, might rise Red Flag and postpone opening

TIMINGS / PROJECT SCHEDULE

Please analyze all elements of the project and provide a detailed timetable of works, allowing us to coordinate and schedule all construction activities and deliveries required for the store opening

MATERIALS DELIVERY DATES

It is very important for us to know when materials will be required on site (floor tiles, furniture, lighting, audio/video equipment), so that we can properly arrange shipment and delivery

TECHNICAL MEETINGS / COMMUNICATION DURING SHOPFITTING

• A Brand Partner representative will visit the site between the completion of the general contractor’s works and the start of the furniture installation unless earlier assistance is required at your request

• On a weekly basis, photo reports of the construction progress must be submitted to ensure alignment with the project timeline

MATERIAL SUPPLY

For clarity regarding material responsibilities, please note that our company will supply the following items:

• Lighting fixtures for the sales area and furniture only.

• Floor tiles for the sales area only.

• Furniture for the sales area. Warehouse metal shelving must be supplied locally and assembled in neighboring ZIPPY Store

• Accessories for the sales area

• Brand lettering and logo signage (installation to be performed by the General Contractor)

• Multimedia equipment (TVs, sound system, LED screen for shop window). Installation to be carried out by the General Contractor

• Anti-theft equipment will be supplied and installed by our team

SCOPE OF WORKS – GENERAL CONTRACTOR / CONSTRUCTION TEAM

The General Contractor will be responsible for all demolition, construction, MEP works, and shopfitting activities, including but not limited to the following:

• Demolition of the existing fit-out and Façade

• Perimeter reinforcement with MDF boards, where required, according to the design drawings

• Full Electrical Project, including load calculations in accordance with brand requirements (should be approved by City Mall engineers)

• HVAC system design, considering Brand specifications. Diffuser design must be approved by the Brand Partner (should be approved by City Mall engineers)

• Air-conditioning system installation, with liner design to be agreed with the Brand Partner (also should be approved by City Mall engineers)

• Fire prevention and detection system design, including smoke detectors, fire exit signage, and emergency lighting (subject to Brand approval, also should be approved by City Mall engineers)

• Installation of lighting fixtures (as noted above, only sales-area fixtures are supplied by us)

• Coordination for security systems (alarm and CCTV), including timeline alignment with our team

• Furniture and multimedia system assembly

• Gypsum board works

• Painting works

• Vinyl graphics or wall images inside the shop

• Shop window installation

• Mirrors installation

• Doors installation

• General shopfitting works required for store completion

POST CONSTRUCTION CLEANING

To be performed by General/Construction Contractor, prior to the product delivery to the store

If you have any questions, please feel free to contact us