შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ აცხადებს ტენდერს

კალუას გზის დაზიანებული უბნებზე რკინა ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობაზე

#19/08/2019-GIEC-SERVICE

მომსახურების აღწერა:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში არსებული ბჟუჟა ჰესის სადაწნეო აუზთან მიმავალი  საექსპლუატაციო გზის დაზიანებულ უბნებზე საჭიროა რკინაბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა - ხიდების საძირკვლები; სვეტები დასაყრდენი კედელი.

- პირველ ეტაპზე მოსაწყობია დაახლოებით 230 მ3 რკინაბეტონის კონსტრუქციები - №1 ხიდის საძირკვლები ,ბურჯები და სვეტები და მეორე უბანზე საყრდენი კედელი.

- მეორე ეტაპზე მოსაწყობია №2 და  №3 ხიდების დაახლოებით 70 მ3 რკინაბეტონის კონსტრუქციები (საძირკვლები და ბურჯები)

სულ მოსაწყობია დაახლოებით 300 მ3 რკინაბეტონის კონსტრუქცია.

დართულ ფაილში, გთხოვთ, იხილოთ:

- საპროექტო ნახაზები.

შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია“ იწვევს დაინტერესებულ ანალოგიური გამოცდილების მქონე პირებს ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად.

- დოკუმენტაცია უნდა შედგებოდეს:

- კომერციული წინადადება წარმოდგენილი დეტალური ხარჯთაღრიცხვის გზით საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით დ.ღ.გ-ს გარეშე;

- ინფორმაცია ანგარიშსწორების ვადებისა და პირობების შესახებ:

  - შენიშვნა: ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი უფლებამოსილია მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე;

- ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ;

- ინფორმაცია სამუშაოების შესრულების  ვადების შესახებ;

- პრეტენდენტი ორგანიზაციის იურიდიული და საბანკო რეკვიზიტები.

- გამარჯვებულის გამოვლენის შემდგომ დამკვეთი იტოვებს უფლებას  პრეტენდენტს მოთხოვოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

- ცნობა, რომ პრეტენდენტი არ არის ჩართული სასამართლო პროცესში და არ მიმდინარეობს მისი გაკოტრება, რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

- ცნობა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან პირის მიმართ საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არ არსებობის შესახებ;

- სარეკომენდაციო წერილ(ებ)ი.

ელექტრონული ტენდერის ჩაბარების პირობები:

- დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე და აიტვირთოს ვებ-გვერდზე: www.tenders.ge;

- საკონტაქტო პირი დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით: თეიმურაზ ჩიჩუა. tchichua@gig.ge; საკონტაქტო ნომერი: 591 93 10 10.

- საკონტაქტო პირი ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით: დიმიტრი ემუხვარი საკონტაქტო ნომერი: 577 35 07 03 . რამაზ ცერცვაშვილი საკონტაქტო ნომერი: 595 12 33 04.

წინადადებების წარდგენის ბოლო ვადა: 26.08.2019 11:00 სთ.

შენიშვნა: აღნიშნული ტენდერი ტარდება სამბიჯიანი ვაჭრობის პრინციპით (ვაჭრობის ბიჯი - 500 ლარი).