Техническое задание на работы по реконструкции здания

по адресу: Грузия, ул. Амаглеба, дом 47

Работы по реконструкции состоят из двух этапов:

**1 этап**

- выполнение работ по всему зданию за исключением номерного фонда по чертежам - Архитектурные решения, Конструкции, Водопровод канализация, Электрические сети, Отопление вентиляция, Противопожарные мероприятия, Слаботочные сети (проект будет доступен 23.09.21г). Посмотреть или скачать папку «проект» - <https://disk.yandex.ru/d/sxMja6jWxihNbw>

- В соответствии с Дизайн проектом – Лобби, Офисы, Ресторан, СПА (за исключением комплектации оборудованием и мебелью)

- выполнение работ по чертежам Архитектурные решения: устройство перегородок с двухслойными обшивками из КНАУФ-суперлистов (на двойном разнесенном металлическом каркасе тип С 366) между осью 3 и осью 4 по коридорам номерного фонда на отметках: 3.600; 7.500; 11.400; 15.300; 19.200.

**2 этап**

- выполнение работ по чертежам номерного фонда- Архитектурные решения, Конструкции, Водопровод канализация, Электрические сети, Отопление вентиляция, Противопожарные мероприятия, Слаботочные сети (в настоящее время корректируется в соответствии с дизайн проектом)

- Работы по отделке номерного фонда в соответствии с дизайн проектом (разрабатывается). Ориентировочный срок разработки дизайн проекта - 6 месяцев.

Срок реализации 1 и 2 этапа – 12 месяцев.

При составлении коммерческого предложения прошу учесть, что стоимость работ необходимо предоставить в соответствии с разделами проекта.

Стоимость работ по 2 этапу будем согласовывать дополнительно по готовности дизайн проекта номерного фонда.

Сергей Борисов

+7-916-210-46-31

[ssborisov1968@yandex.ru](mailto:ssborisov1968@yandex.ru)

Посмотреть или скачать папку «проект» - <https://disk.yandex.ru/d/sxMja6jWxihNbw>