**კონკურსი საგურამოს ახალი 110/6კვ ქ/სდ საგურამო-2-ის პროექტირების, მოწყობის, ტესტირება-გაშვების (EPC) თაობაზე**

**№ 20-BID-17**

**სარჩევი**

1. ზოგადი
2. საკონტაქტო ინფორმაცია
3. ინფორმაცია პრეტენდენტთათვის
4. ანგარიშსწორებისა და თანამშრომლობის პირობები
5. წარმოსადგენი დოკუმენტაცია
6. შესასრულებელი სამუშოს მოცულობა
7. საგარანტიო პერიოდი
8. ნებართვები
9. ხელშეკრულების გაფორმება

**კონკურსი საგურამოს ახალი 110/6კვ ქ/სდ საგურამო-2-ის პროექტირების, მოწყობის, ტესტირება-გაშვების (EPC) თაობაზე**

**№ 20-BID-17**

# **ზოგადი**

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ (GWP) ატარებს კონკურსს საგურამოს ახალი 110/6კვ ქ/სდ საგურამო-2-ის პროექტირების, მოწყობის, ტესტირება-გაშვების შესყიდვის თაობაზე და იწვევს კვალიფიციურ კომპანიებს მონაწილეობის მისაღებად.

კონკურსის მიზანია შეირჩეს ერთი კონტრაქტორი, რომელიც უზრუნველყოფს სამუშოების შესრულებას კომპანიის მოთხოვნების გათვალისწინებით.

**კონკურსის ნომერი: № 20-BID-17**

**კონკურსი ტარდება 1 (ერთი) ლოტად:**

**ლოტი#1**

**საგურამოს ახალი 110/6კვ ქ/სდ საგურამო-2-ის პროექტირება, მოწყობა, ტესტირება-გაშვება**.

შესასრულებელი სამუშოების ჩამონათვალი მოცემულია დანართებში.

**წინადადების წარმოდგენის ვადა: 31 მარტი 2017, 15:00 (პრეტენდენტის მიერ დაგვიანებით წარმოდგენილი წინადადება არ განიხილება და გაუხსნელად დაუბრუნდება პრეტენდენტს).**

**წინადადების წარმოდგენის ფორმა: ქართულ ენაზე, ბეჭდური და ელექტრონული (CD დისკზე) (თითო ეგზემპლარი), დახურულ კონვერტში (დამოწმებული კომპანიის ბეჭდით), რომელზეც მითითებული იქნება:**

* კომპანიის სრული დასახელება და საკონტაქტო მონაცემები (ტელეფონი, ელ. ფოსტა);
* კონკურსის ნომერი;
* თარიღი.

წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი კოსტავას 1 შესახვევი N 33 GWP სათაო ოფისი.

* 1. **ხელშეკრულების ტიპი**

ხელშეკრულება იქნება სრულ, ფიქსირებულ თანხაზე.

1. **საკონტაქტო ინფორმაცია:**

ტექნიკურ საკითხებზე და ობიექტის დასათვალიერებლად საკონტაქტო პირი:

ზაზა მირცხულავა, ტელ.: 595 132929

საკონტაქტო პირი: დავით გაგუა

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: dgagua@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1147); 595 958395

საკონტაქტო პირი: გივი სულავა

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“

მის.: ქ. თბილისი, კოსტავას I შესახვევი, 33

ელ. ფოსტა: gsulava@gwp.ge

ტელ.: +995 322 931111 (1145); 577 715194

შესყიდვების წარმომადგენელი განახორციელებს კონკურსის მიმდინარეობის ზედამხედველობასა და შემდგომი პროცესის ადმინისტრირებას.

1. **ინფორმაცია პრეტენდენტთათვის:**

3.1 წინადადების წარდგენის მომენტისთვის პრეტენდენტი არ უნდა იყოს:

* გაკოტრების პროცესში;
* ლიკვიდაციის პროცესში;
* საქმიანობის დროებით შეჩერების მდგომარეობაში.
	1. ფასების წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი). ფასები უნდა მოიცავდეს ამ კონკურსით გათვალისწინებულ სამუშაოებთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და კანონით გათვალისწინებულ გადასახადებს (მათ შორის დღგ).
	2. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს წინადადებების მიღების თარიღიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
	3. კონკურსში გამოიყენება წინადადების უზრუნველყოფის 1%-იანი უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, რომელიც პრეტენდენტის მიერ უნდა იქნას წარმოდგენილი და რომლის მოქმედების ვადაც არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი წინადადების ვადას.
	4. კონკურსით გათვალისწინებული პროექტის მოწოდების ვადა არ უნდა აღმატებოდეს ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 1 თვეს, ხოლო სხვა ყველა დანარჩენის მოწოდებისთვის სასურველი ვადა შეადგენს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 თვეს.
	5. სასრუველია პრეტენდენტს (მიმწოდებელი)გააჩნდეს საკუთარ ბალანსზე რიცხული ან/და დროებით სარგებლობაში (იჯარის, თხოვების, ლიზინგის ან/და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ფორმით) სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად საჭირო სატრანსპორტო, სამშენებლო სპეც. ტექნიკა და მანქანა-დანადგარები. ამასთან დროებით სარგებლობაში მქონე სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველსაყოფად საჭირო სატრანსპორტო, სამშენებლო სპეც. ტექნიკა და მანქანა-დანადგარებით სარგებლობის სახელშეკრულებო ვადა სასურველია სულ მცირე 30 კალენდარული დღით აღემატებოდეს სამუშაოს შესრულება/მიწოდების ვადას.
	6. პრეტენდენტ (მიმწოდებელი) ორგანიზაციაში დასაქმებული უნდა იყოს მაღალი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე როგორც ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი, ასევე სამშენებლო სპეციალობის მქონე მუშა-მოსამსახურეები.
	7. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ფაქტიურად სრულად ან ეტაპობრივად შესრულებული/მიწოდებული სამუშაოს შესაბამისად მიღება-ჩაბარების აქტის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში. დასაშვებია შუალედური გადახდები.
	8. შესაძლებელია განხორციელდეს წინასწარი ანგარისშწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის საფუძველზე. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 30%-ის ოდენობით. მიმწოდებლის მხირან საავანსო თანხა გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ შესასრულებელი სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით.
	9. ავანსის გაცემის შემთხვევაში შესრულებულ სამუშაოებზე ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტობრივად მიწოდებული სამუშაოების (რომელიც დადასტურებული იქნება მიღება–ჩაბარების აქტით და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული საგადახდო დოკუმენტაციით) ღირებულების მიხედვით, საიდანაც პროპორციულად განხორცილედება გაცემული ავანსის დაფარვა, ხოლო დანარჩენით ანაზღაურდება შესყიდვის ობიექტის ფაქტობრივი ღირებულება.
	10. შესრულებულ სამუშაოებზე მიმწოდებლის მხრიდან საგარანტიო ვადა განისაზღვრება სამუშოების დასრულებიდან, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 3 (სამი) წლის ვადით.
	11. შესრულებული სამუშოების უზრუნველყოფის გარანტიის სახით შემსყიდველის მიერ ყოველი ანგარიშსწორებიდან კონტრაქტორს დაუკავდება გადასახდელი თანხის 10%. კომპანიის მიერ  საბოლოო ანგარიშსწორების შემდეგ, დაკავებული თანხა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე კონტრაქტორისთვის გადახდილი ჯამური თანხის 10%-ს (“სარეკლამაციო გარანტია“). „სარეკლამაციო გარანტიის“ თანხის მიმწოდებლისთვის დაბრუნება (გადახდა), ხარვეზის (ნაკლის) არ არსებობის შემთხვევაში, განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების შესახებ შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის გასვლის შემდეგ 10 (ათი) სამუშო დღის ვადაში.
	12. ნებისმიერი შეკითხვა უნდა იყოს წერილობითი/ელექტრონული. შეკითხვის ავტორმა კომპანიის დასახელებასთან, თავის სახელთან და თანამდებობასთან ერთად აუცილებლად უნდა მიუთითოს კონკურსის ნომერი.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ უფლებას იტოვებს თვითონ განსაზღვროს კონკურსის დასრულების ვადა, შეცვალოს კონკურსის პირობები, რასაც დროულად აცნობებს კონკურსის მონაწილეებს, ან შეწყვიტოს კონკურსი მისი მიმდინარეობის ნებმისმიერ ეტაპზე.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ გამარჯვებულ მიმწოდებელს გამოავლენს სატენდერო კომისიაზე და გადაწყვეტილებას აცნობებს ყველა მონაწილე კომპანიას. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ არის ვალდებული მონაწილე კომპანიას მისცეს სიტყვიერი ან წერილობით ახსნა-განმარტება კონსკურსთან დაკავშირებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებაზე.

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ იტოვებს უფლებას გადაამოწმოს პრეტენდენტებისგან მიღბული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, ასევე მოიძიოს ინფორმაცია პრეტენდენტი კომპანიის ან მისი საქმიანობის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება, რომ პრეტენდენტის მხრიდან მოწოდებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს ან გაყალბებულია, პრეტენდენტი იქნება დისკვალიფიცირებული.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ არ მიიღბს არავითარ ზეპირ შეკითხვას დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად. გამონაკლისის სახით მიიღება შეკითხვები ტელეფონით.

***შენიშვნა: ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, მოპოვებული სხვა გზით არ იქნება ოფიციალური და არ წარმოშობს არავითარ ვალდებულებას შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მხრიდან.***

განმარტებებზე პასუხი ყველა მონაწილეს გაეგზავნება ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, შესაბამისად ყველა მონაწილეს უნდა გააჩნდეს მოქმედი ელექტრონული ფოსტის მისამართი, რომელიც შემოწმდება რეგულარულად.

1. **ანგარიშწორებისა და თანამშრომლობის პირობები:**
	1. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, ფაქტიურად სრულად ან ეტაპობრივად შესრულებული/მიწოდებული სამუშაოს შესაბამისად მიღება-ჩაბარების აქტის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე. ანგარიშსწორების სასურველი ვადა განისაზღვრება 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.
	2. შესაძლებელია განხორციელდეს წინასწარი ანგარისშწორება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის საფუძველზე. მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 30%-ის ოდენობით. მიმწოდებლის მხირან საავანსო თანხა გამოყენებული უნდა იქნას მხოლოდ შესასრულებელი სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით.
	3. ავანსის გაცემის შემთხვევაში შესრულებულ სამუშაოებზე ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტობრივად მიწოდებული სამუშაოების (რომელიც დადასტურებული იქნება მიღება–ჩაბარების აქტით და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული საგადახდო დოკუმენტაციით) ღირებულების მიხედვით, საიდანაც პროპორციულად განხორცილედება გაცემული ავანსის დაფარვა, ხოლო დანარჩენით ანაზღაურდება შესყიდვის ობიექტის ფაქტობრივი ღირებულება.
	4. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიმწოდებლებთან თანამშრომლობის პირობები, რაც წარმოდგენილია ხელშეკრულების დადების ზოგად პრინციპად, მოცემულია დანართ #2-ში.
2. **წარმოსადგენი დოკუმენტაცია**
	1. კონკურსის დასახელება (კომპანიის მოკლე წარდგენა, ნომერი);
	2. კომერციული წინადადება, რომელიც უნდა მოიცავდეს შესყიდვის ობიექტის ღირებულებას;
	3. კომპანიის სრული რეკვიზიტები;
	4. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
	5. კომპანიის 1 წლის ფინანსური ამონაწერი;
	6. უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე მინიმუმ 3 (სამი) მსგავსი ან ანალოგიური მოცულობის და სირთულის სამუშაოების შესრულების წარმატებული გამოცდილება (ჩამონათვალი კომპანიის, მოცულობის და დამქირავებელი კომპანიის საკონტაქტო პირის მითითებით);
	7. სამუშოების შესრულების მეთოდოლოგია;
	8. სამუშაოთა პრიორიტეტულობა და თანმიმდევრობა არსებული სამუშოთა მოცულობების ფარგლებში;
	9. შესრულების გრაფიკი;
	10. სასურველია წარმოდგენილი იქნას ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ;
	11. ქვეკონტრაქტორის არსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტმა სასურველია წარმოადგინოს ქვეკონტრაქტორზე ანალოგიური ინფორმაცია;
	12. კომერციული წინადადების უზრუნველყოფის 1%-იანი უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია;
	13. გამოსაყენებელი მასალისა და მოწყობილობების ჩამონათვალი მწარმოებლების მითითებით (მითითებული უნდა იყოს ხარჯთაღრიცხვაზე)
	14. ანგარიშსწორების და მიწოდების პირობები, მოთხოვნილი ავანსის ოდენობა.
3. **შესასრუელბელი სამუშაოს მოცულობა**
	1. შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ მიერ გამოცხადებული კონკურსის მიზანია საგურამოს ახალი 110/6კვ ქ/სდ საგურამო-2-ის პროექტირება, მოწყობა, ტესტირება-გაშვებას და ამ მიზნებისთვის კომპანია გეგმავს ერთი კვალიფიციური კონტრაქტორის შერჩევას.
	2. სამუშაო მიზნებისათვის, კომპანია მიმწოდებელს არ უზრუნველყოფს არანაირი მასალითა და მოწყობილობებით.
4. **საგარანტიო პერიოდი**
	1. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა განისაზღვრება სამუშაოების დასრულებიდან 3 (სამი) წლის ვადით.
5. **ნებართვები**

8.1 მშენებლობისა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ ნებართვების მოპოვება განხორციელდება დამკვეთან ერთად, ხოლო სხვა ყველა დანარჩენი ნებართვის მოპოვება კონტრაქტორმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს, რომელიც საჭიროა სამუშოების შესრულებისთვის.

1. **ხელშეკრულების გაფორმება**
	1. გამარჯვებულ კომპანიასთან გაფორმდება ხელშეკრულება წინამდებარე საკონკურსო დოკუმენტაციით განსაზღვრულიპირობების შესაბამისად.

***გავეცანი***

*/მონაწილე კომპანიის უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა/*